Program Operacyjny

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

(Wzór umowy)

UMOWA NR RPI/…./2014

zawarta w dniu ……….. 2014 roku

pomiędzy

Powiatem Słupskim z siedzibą w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, NIP 839-258-71-50, reprezentowanym przez członków Zarządu Powiatu w osobach:

- ……………………………….

- ……………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu –

zwanym dalej „Zamawiającym”

a ………………………………………………………………………………………………

mającą siedzibę w …………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

- ………………………………

- ………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej w treści umowy „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz w oparciu o załączony program funkcjonalno-użytkowy w ramach projektu „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”                      i obejmuje:

- Etap I - Przygotowanie 6 kompletów dokumentacji projektowej dla kąpielisk zlokalizowanych                  w miejscowościach:

- Ustka - Plaża Wschodnia – działka nr 1024/2 / Gmina Miasto Ustka

- Ustka - Plaża Zachodnia – działka nr 1023/1/ Gmina Miasto Ustka

- Rowy – działka nr 218/2 / Gmina Ustka

- Dębina – działka nr 1/63/ Gmina Ustka

- Korzybie – działka nr 180/ Gmina Kępice

- Obłęże  - działka nr 208/1/ Gmina Kępice

a w szczególności:

- plan zagospodarowania terenu – 4 egz.,

- projekt budowlany i wykonawczy kontenerów – 4 egz.

- projekt budowlany i wykonawczy przyłączy wody i kanalizacji lub szamba – 4 egz.

- projekt przyłączy energetycznych – 4 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- zestawienie kosztów wg załącznika do programu funkcjonalno-użytkowego – 2 egz.

- przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę

- Etap II – Roboty budowlano-montażowe wykonane zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego i przekazanymi Wykonawcy pozwoleniami na budowę :

- wykonanie fundamentów,

- dostawa i montaż kontenerów dla ratowników,

- wykonanie przyłączy wody i kanalizacji (lub zbiorników bezodpływowych) i przyłączy energetycznych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną,

- skompletowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy

- Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym oraz z właścicielami/zarządcami terenu, na którym posadowione zostaną kontenery.

- Dokumentacja projektowa i wykonanie robót budowlano-montażowych muszą uwzględniać wszystkie wytyczne ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Termin wykonania I etapu zadania - przygotowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę ustala się na dzień 30 listopada 2014 roku.

- Termin wykonania II etapu zadania – wykonanie robót budowlano-montażowych ustala się na dzień 30.04.2015 rok – jest to termin zgłoszenia zakończenia budowy.

- Termin określony w ust. 6 uznaje się za zachowany, jeżeli dojdzie do bezusterkowego odbioru zgłoszonych robót, dokonanego na podstawie zgłoszenia o którym mowa w ust.6.

§ 3

Roboty  zamienne.

- W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający sporządza protokół konieczności,

- O konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest powiadomić  Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczności wykonania takich robót. Zawiadomienie winno być dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje się również zawiadomienie za pośrednictwem telefaksu, pod warunkiem, że Wykonawca dysponuje dowodem poprawności transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiającego  o dokonaniu zawiadomienia.

- Wykonanie robót zamiennych nastąpi po podpisaniu przez strony aneksu do umowy, 
w którym strony określą zakres robót zamiennych oraz termin ich wykonania.

§ 4

Podstawowe prawa i obowiązki Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5  dni od uprawomocnienia się pozwolenia na budowę.

- Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków.

§ 5

Podstawowe prawa i obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy zawartymi 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym  i przyjmuje zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy,  zgodnie ze złożoną ofertą, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, powierzenia przygotowania dokumentacji projektowej osobie/osobom posiadającym uprawnienia projektowe oraz powierzenia kierownictwa robót osobie/osobom posiadającym uprawnienia budowlane odpowiednie do zakresu wykonywanych prac.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy dokonał wizji lokalnej w terenie                           i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i dane jakie mogą mieć wpływ na ryzyko                               i okoliczności realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za projekt będący przedmiotem niniejszej umowy.

5. Wykonawca wykona dokumentację projektową w formie papierowej i elektronicznej 
zgodnie z normami oraz obowiązującymi przepisami oraz będzie zobowiązany do:

1) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań projektowych,

2)  realizacji poleceń Zamawiającego,

- informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia robót,

- przestrzegania praw patentowych i licencji,

- dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w związku z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub                     z zawinionymi błędami.

- Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie opracowanej dokumentacji wraz z oświadczeniem, że projekt został wykonany zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami , normami i wytycznymi.

- Wraz z odbiorem opracowania projektowego Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

  - użytkować opracowania projektowe na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowanie projektowe lub dowolną jego część, także jego kopie:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

  - wykorzystywać opracowanie projektowe lub ich dowolną część do prezentacji,

  - wprowadzać opracowanie projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

  - zwielokrotniać opracowanie projektowe lub ich części dowolną techniką.

- Zamawiający nie może zbywać opracowania projektowego ani jego dowolnych części oraz nie może usuwać oznaczeń określających autora.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia placów budów oraz w razie potrzeby wykonania dodatkowego wygrodzenia przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania prowadzonych robót zgodnie                                     z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budów.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz podmiotów trzecich za powstałe szkody lub krzywdy i zobowiązuje się je naprawić na własny koszt i ryzyko.

- W przypadku braku możliwości zorganizowania zaplecza robót na terenie budowy Wykonawca zorganizuje zaplecze robót poza terenem budowy we własnym zakresie i na własny koszt.

- Organizacja prac związanych z transportem, montażem i posadowieniem kontenerów leży po Stronie Wykonawcy (w tym m.in.: koszty dźwigu, koparki, w razie potrzeby igłofiltrów, pozwoleń).

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni pobór energii elektrycznej             i wody oraz wywóz nieczystości z terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów określonych  art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego deklaracji 
  zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną dla materiałów   używanych do realizacji zamówienia.

§ 6

Wykonawstwo i podwykonawstwo.

- Wykonawca  wykona siłami własnymi następujący zakres robót stanowiących przedmiot umowy:

- ……………………………………………..

- …………………………………………………

- Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres robót stanowiących przedmiot umowy:

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec  Zamawiającego  za  wykonanie  tej części robót.

- W toku realizacji niniejszej umowy do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia przedkładać zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane wykonywane                        w ramach robót budowlanych, a także projekty ich zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo w treści zgodnej z projektem umowy.

- Każdy projekt umowy o podwykonawstwo  oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące:

- zakresu  robót powierzony podwykonawcy;

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu, że nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- wynagradzania i zasad płatności za wykonane usługi, dostawy i roboty budowlane;

- oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią umowy łączącej wykonawcę z zamawiającym;

- takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy  wobec Zamawiającego;

- rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenie do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 pkt. 2.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie 14 dni uważa się to za równoznaczne z akceptacją projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy.

- Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w terminie 
14 dni, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż określony w ust. 6 pkt. 2.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni uważa się to za równoznaczne z akceptacją umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca lub podwykonawca robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Jeżeli w zawartej umowie o dostawę lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, zamawiający informuję o tym wykonawcę i wzywa do doprowadzenia jej zmiany pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- W przypadku zmian umowy (umów) o podwykonawstwo przepisy ust.5-13 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 4 - 11 mają formę  pisemną pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia 
i  zaniedbania podwykonawców i jego  pracowników w  takim  samym  stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- W przypadku uchylania się Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwłokę) przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę   o podwykonawstwo.

- Wykonawca ma możliwość wniesienia pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy o których mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od  dnia otrzymania od Zamawiającego informacji 
o możliwości wniesienia uwag.

- W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości wymaganej zapłaty, lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność zapłaty.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 20, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy 
lub odrębnymi przepisami.

§ 7

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone  w wybranej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofercie w wysokości:

Kwota brutto za cały przedmiot zamówienia :  …………… zł Słownie………………………………………………………………….. zł

kwota netto : ………………  zł

podatek VAT: …………………………………………….. zł

w tym:

- kwota brutto za wykonanie I etapu zadania - prace projektowe ………………………..zł,                kwota netto ……………zł,   podatek VAT : …………………….zł

- kwota brutto za wykonanie II etapu zadania - roboty budowlano-montażowe …………………zł, kwota netto ………………, podatek VAT: ……………zł

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne ze środków budżetu powiatu słupskiego na 2014 rok: dział 630 rozdział 63095 § 6059, § 6057, § 6050 oraz ze środków budżetu powiatu słupskiego na 2015 rok: .: dział 630 rozdział 63095 § 6059,§ 6057, § 6050.

- Oferta Wykonawcy stanowi  integralną część niniejszej umowy – Załącznik nr 3 do umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót, wynikających wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia 
z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również ich wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów  związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

§ 8

Rozliczenie robót

- Rozliczenie robót będzie się odbywało dwoma fakturami częściowymi za zakończone etapy robót.

- Podstawą wystawienia faktur będą protokoły odbioru wykonanych prac określonych w § 2 ust.1.

- Termin płatności faktur wynosi do 30 dni, liczony od dnia wpływu faktur do Zamawiającego.

- Zapłata należności Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia wykonawcom i podwykonawcom.

- Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

- W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczony jest                od daty wpływu do Zamawiającego faktury korygującej.

§ 9

Odbiory

- Zakres i sposób odbiorów robót i ich przekazywania Zamawiającemu przez Wykonawcę odbywać się będzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi odbioru robót budowlanych i prawem budowlanym.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

  - dokumentacji projektowej - dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego projektu jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy;

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy, jeżeli Wykonawca nie zgłosi tych robót inspektorowi nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania wykonania robót, 
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt;

  - odbiór końcowy dokonuje się po zakończeniu  robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych komisyjnie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający winien ustalić termin odbioru robót budowlano-montażowych w okresie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru.

- Do zgłoszenia o zakończeniu budowy Wykonawca dołącza:

- dokumentację powykonawczą,  w skład której wchodzi m.in. inwentaryzacja geodezyjna. (dopuszcza się dołączenie potwierdzenia złożenia operatu pomiarowego).

- protokoły badań i sprawdzeń,

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów,

- karty gwarancyjne.

- Protokoły odbioru podpisane będą przez przedstawicieli Zamawiającego, kierownika robót, Wykonawcę oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek                 i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub 
w powyższym terminie ustalić z Zamawiającym dogodny termin ich usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może :

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

- Zamawiający wyznacza pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego  w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad, a obowiązek zawarty w ust. 7-10 stosuje się odpowiednio.

§ 10

Kary umowne i odszkodowania

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach wskazanych w  § 2 ust.5 i 6                          w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 7 w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym (końcowym) i pogwarancyjnym, a także stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia  umownego brutto,

- w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy                           o podwykonawstwo robót budowlanych, lub nieprzedłożenia Zamawiającemu projektu zmiany ww. umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości umowy na roboty budowlane.

- w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo dostawy lub usługi,  Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości umowy o podwykonawstwo dostawy lub usługi

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, mimo zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20% wartości umowy.

- w przypadku niedokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy w terminie określonym w § 6 ust. 6 pkt.2 , Wykonawca zapłaci karę umowną  w wysokości 20 % wartości umowy.

- w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca zapłaci kare umowna w wysokości 2% wartości umowy.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu  kary umowne: za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień  zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% ceny brutto umowy.

- Kara określona w ust 4 nie przysługuje w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie §11 ust.1 pkt 3.

- W sytuacji określonej w §6 ust. 21 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: odmowy podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez  wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami do ustaleń określonych w niniejszej umowie oraz naliczenia kary umownej w zryczałtowanej wysokości : 700,00 zł. (słownie: siedemset złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek.

- Zamawiający  może  potrącić  należne kary  umowne  określone w  ust. 2 z  wynagrodzenia  Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych  do rzeczywiście poniesionej szkody.

- W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się  będą  o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471).

§ 11

Odstąpienie od umowy

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności:

- gdy w terminie 10 dni od daty określonej w § 2 ust 5 umowy, Wyznawca nie wykonał I etapu zadania,

- gdy w terminie 10 dni od przekazania Wykonawcy placów budów, nie rozpoczął realizacji II etapu zadania,

    - jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy            w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia,

    - jeżeli Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania umowy – dotyczy to miedzy innymi sytuacji gdy:

- nieprawidłowo realizowane są roboty budowlane

- przedmiot umowy, poza dopuszczalnymi przypadkami wykonywania przez podwykonawcę, realizuje inny Wykonawca niż określony w umowie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić  zawarcie polubownego porozumienia.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 5 dni od daty zdarzenia będącego jego podstawą pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy.

§ 12

Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Zamawiającego.

  - Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

  - Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 13

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Osobą odpowiedzialną za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej jest ……………………………………………………………………………………………………...

posiadającego wymagane uprawnienia projektowe nr …………………… wydane przez   …………………………………. oraz zaświadczenie o  przynależności do Izby …………………………………………………………………………………………

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ………… ……………………………………………………………………………………………………...                                                                                   posiadającego wymagane uprawnienia budowlane nr …………………… wydane przez …………………………………. oraz zaświadczenie                        o  przynależności do Izby …………………………………………………………………………………………

Inspektor nadzoru działa w granicach określonych przepisami prawa budowlanego i KC oraz przepisami związanymi z tymi ustawami.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:……………………………..

posiadającego wymagane uprawnienia budowlane nr …………………… wydane przez   …………………………………. oraz zaświadczenie o  przynależności do Izby …………………………………………………………………………………………

- Zamawiający ustanawia osoby odpowiedzialne za realizację umowy: inspektora                           ds. inwestycji Panią …………………………. oraz inspektora ds. rozwoju gospodarczego Panią ………………………………….

§ 14

Siła wyższa

- Termin wykonania umowy ulega zawieszeniu w przypadku, gdy realizacja umowy zostanie wstrzymana wskutek działania siły wyższej.

- Za siłę wyższą uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które występują niezależnie od woli Stron po zawarciu niniejszej umowy, a którym Strona nie będzie mogła zapobiec przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umowy, takie jak np.: powódź, pożar, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, zarządzenia władz.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego dostarczenia pisemnego zawiadomienia    o zaistnieniu siły wyższej i przewidywanym czasie jej trwania, a także dołożą wszelkich starań ograniczających skutki jej oddziaływania.

§ 15

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy gwarancji niezależnie od rękojmi.

- Okres gwarancji wynosi:

- na roboty budowlano-montażowe, instalacyjne oraz kontenery - 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania,

- na zamontowane w kontenerach urządzenia  - według kart gwarancji producentów,

- trwałość powłok lakierniczych wewnętrznych i zewnętrznych oraz odporność na korozję blachy poszycia dachowego oraz ścian zewnętrznych – 5 lat.

- Okres rękojmi na kontenery wynosi 36 miesięcy.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek 
i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad. Koszty te mogą być również pokryte 
z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Na poczet należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości w kwocie:  …………….. zł., (słownie ……………….. ………………………………………………………………. zł ) w formie ………………. ………………………………………………………………..

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust.5 działu XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu w wyniku, którego została zawarta niniejsza umowa.

- Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 2  do niniejszej umowy.

- Kwota, o której mowa w ust. 2 stanowi 5% ceny całkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy 
tj. wartości brutto wynagrodzenia określonego w umowie.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. kwotę w wysokości: ……………… zł w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, z uwzględnieniem ust.11.

- 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. …………………. zł. zostaje pozostawiona
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Kwota, o której mowa w ust. 8, jest zwracana nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, z uwzględnieniem ust. 11.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 
 i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych                              na wykonanie, na usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo zapłacić kwoty uzupełniające z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17

Warunki zmian treści umowy.

- Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, 
z zachowaniem formy pisemnej.

- Zmiana postanowień zawartej Umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach określonych w § 3 umowy oraz opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ oraz strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:

1) dotyczących osób wskazanych w § 13 niniejszej umowy, pod warunkiem posiadania przez nie co najmniej takich uprawnień i doświadczenia jak wskazano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2)  terminu zakończenia robót przedmiotu zamówienia w sytuacji:

a) spowodowanej warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski żywiołowe oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych i dokonywania odbiorów, trwające co najmniej przez 3 kolejne dni, np. obfite opady deszczu, silne wiatry;

b) w przypadku wydłużenia terminu wydania przez organ administracji lub inny podmiot wymaganych decyzji, opinii, zezwoleń lub uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- w przypadku zmiany Umowy zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego dot.  realizacji projektu „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”;

- zmiany obowiązującej stawki VAT.

- Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.

- Strony umowy zawierają stosowny  aneks  w celu dokonania zmian w niniejszej umowie.

§ 18

Postanowienia końcowe.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny w Słupsku.

- Wystąpienie lub zaistnienie sporu dotyczącego umowy nie zwalnia Stron od obowiązku dotrzymania zobowiązań wynikających z umowy.

- Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego 3 egz.  dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

- Załączniki do umowy:

- program funkcjonalno-użytkowy wraz załącznikami;

- dowód wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania robót;

- oferta wykonawcy

W Y K O N A W C A                                                     Z A M A W I A J Ą C Y